Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Krzykosy.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Garbach wraz z odwiertem studni oraz wykonaniem sieci wodociągowej Garby-Sulęcinek | 7 873 493,51 | 510 531,81 | 510 531,81 | 100,00% |
| 010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowo-Sulęcinek gmina Krzykosy | 0,00 | 426 560,00 | 426 176,52 | 99,91% |
| 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Murzynowo Leśne - Sulęcinek | 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 010 | 01044 | Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 3 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 66,67% |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej nr 550132P ul. Podgórna w Sulęcinku | 1 397 903,28 | 1 598 373,02 | 1 597 433,73 | 99,94% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa drogi gminnej Miąskowo-Pięczkowo | 26 000,00 | 66 000,00 | 10 300,00\* | 15,61% |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa ul. Okrężnej w Solcu  | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 555567P ulica Brodowska w miejscowości Murzynowo Leśne | 1 999 780,00 | 1 927 227,06 | 1 917 227,06 | 99,48% |
| 600 | 60016 | Utwardzenie placu przy ul. Kościelnej w Solcu | 0,00 | 57 100,00 | 57 012,31 | 99,85% |
| 600 | 60016 | Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Krzykosach | 0,00 | 78 100,00 | 78 093,23 | 99,99% |
| 700 | 70005 | Zakup gruntu | 146 000,00 | 156 000,00 | 143 907,20 | 92,25% |
| 700 | 70007 | Modernizacja instalacji CO w budynku komunalnym w Krzykosach | 0,00 | 25 000,00 | 23 500,00 | 94,00% |
| 710 | 71035 | Utwardzenie terenu przy kaplicy na cmentarzu gminnym w Pięczkowie | 0,00 | 50 100,00 | 50 072,44 | 99,94% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | 107 402,16 | 160 998,39 | 160 998,39 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej OSP Sulęcinek | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | 75412 | Zakup pojazdu pożarniczego dla OSP w Sulęcinku | 0,00 | 100 000,00 | 99 960,33 | 99,96% |
| 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sulęcin | 130 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sulęcinie | 1 183 000,00 | 1 242 200,00 | 1 241 968,68 | 99,98% |
| 801 | 80101 | Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy ZSP w Murzynowie Leśnym | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Krzykosy | 3 822 776,20 | 4 759 977,00 | 4 716 773,28 | 99,09% |
| 801 | 80101 | Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Sulęcinku | 1 966 998,00 | 1 984 370,65 | 1 717 661,84 | 86,56% |
| 801 | 80104 | Utwardzenie terenu przy przedszkolu w Pięczkowie (FS+budżet) | 49 467,00 | 49 467,00 | 49 467,00 | 100,00% |
| 900 | 90001 | Zakup ładowacza  | 0,00 | 25 740,00 | 25 737,75 | 99,99% |
| 900 | 90001 | Zakup samochodu | 0,00 | 60 000,00 | 59 960,00 | 99,93% |
| 900 | 90002 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 1 380 000,00 | 1 980 000,00 | 1 966 202,20 | 99,30% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzykosach FS | 40 392,00 | 42 373,81 | 42 373,65 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miąskowie FS | 18 647,26 | 23 647,26 | 23 603,48 | 99,81% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Młodzikowie FS | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solcu FS + budżet | 47 600,00 | 73 430,00 | 73 422,36 | 99,99% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sulęcinku FS + budżet | 40 000,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 100,00% |
| 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witowie FS | 34 381,51 | 34 381,51 | 34 381,51 | 100,00% |
| 926 | 92605 | Modernizacja boiska sportowego w Krzykosach | 50 000,00 | 163 500,00 | 161 951,40 | 99,05% |
| 926 | 92605 | Modernizacja placu zabaw w Murzynowie Leśnym FS | 12 859,40 | 13 419,40 | 13 398,03 | 99,84% |
| 926 | 92605 | Modernizacja placu zabaw w Sulęcinku przy ul. Klonowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **21 175 700,32** | **15 967 966,91** | **15 528 584,20** | **97,25%** |

\*Ponadto kwota 55 050,00 dotycząca „Dokumentacji projektowej drogi gminnej Miąskowo-Pięczkowo” znalazła się na wykazie wydatków niewygasających.